Projektleitung Assembler
1/10

---
Aufgabe
Berechnung des Arksinus für einen gegebenen Wert
2/10

---
Rollenverteilung
- Projektleitung: Adrian Regenfuß
- Dokumentation: Till Müller
- Vortrag: Korbinian Stein
3/10

---
Lösungsansätze
- Reihenentwicklung
- Lookup-Tabelle
4/10

---
Lösungsfindung
Diskussion über Genauigkeit und Effizienz:
	Pro	Contra
Lookup-Tabelle	Kann Cache-optimiert werden / Einfacher Code	Speicherzugriff notwendig
Reihenentwicklung	Kein Speicherverbrauch	Komplexer Code
‣ Entscheidung für die Lookup-Tabelle
5/10

---
Kommunikation
- Nur wenige Treffen in Person
- Ansonst:
  ‣ asynchrone Kommunikation über WhatsApp
  ‣ synchrone Kommunikation über Discord
6/10

---
Organisation des Codes
Verwendung von Gitlab während des Projektes
‣ Bereits Erfahrung mit Git, aber noch keine mit SVN
7/10

---
Treffen
Zeitpunkt	Aufgabe
27.04	Verteilung der Rollen, Einrichtung Gitlab
04.05	Fertigstellungsplan der Spezifikation
09.05	Ist-Soll Analyse, Fehlerbehandlung
11.05	Aufgabenverteilung für Finalisierung der Spezifikation
13.05	Fertigstellung der Spezifikation
25.05	Einarbeitung in Entwicklungsumgebung
08.06	Schreiben des Rahmenprogrammes
15.06	Entdecken und Besprechen von Ungenauigkeiten
08.07	Korrekturlesen der Dokumentation und Protokolle
8/10

---
Entscheidungen
- Beispielfall:
  ‣Ungenauigkeiten in der Assembler-Implementierung
- Treffen auf Discord wird über WhatsApp ausgemacht, dann Besprechung von Lösungen
9/10

---
Lösungen
- Verdoppeln der Genauigkeit durch Ausnutzen der Symmetrie der Tabelle
- Einführen einer zweiten Tabelle am Rand des Genauigkeitsbbereiches
- Lockern der Genauigkeitsbedingungen
  ‣ Technische Entscheidungen durch Brainstorming
10/10

---
11/10